项目设计方案

# AI 协作开发中的理解保持与决策留痕系统

知迹（CogniTrail）

让开发者在使用 AI 完成开发的过程中，
保持对项目结构、关键决策与变更后果的理解与控制

研究方向：人机协作 · 认知保持 · 软件工程

2026 年 10 月

目录

一、项目概述

二、问题定义与实证依据

三、产品目标

四、目标用户与切入场景

五、解决方案设计

六、痛点—机制对应表

七、关键设计原则与已知陷阱

八、技术方案

九、与现有工作的对比

十、成本与实施路线

十一、验证计划

十二、风险与对策

十三、结论

参考文献

附录 A：决策卡片完整样例

附录 B：术语表

摘要

AI 已经能完成大部分编码工作，但其完成速度已经超过理解速度：任务交付了，开发者却没有形成足以判断、维护和接管这项工作的理解。本方案整理四组独立实证证据——Anthropic 随机对照试验、MIT Media Lab 脑电实验、METR 现场随机试验与 Stack Overflow 2025 开发者调查——确认"理解未被同步建立"这一现象真实存在；据此把产品目标界定为"在认知卸载的同时，保住可判断、可接手的最小理解"，并给出以决策卡片为原子单位、以项目地图与任务进度与决策卡片三视图为交互结构、以"预设问答 + 追问链 + 证据坐标"为核心机制、以事后落盘为主要形态的系统设计。方案同时给出技术选型、模块难度评估、三阶段实施路线、成本结构与三组对照的验证计划。

关键词：认知卸载；人机协作；决策留痕；理解保持；AI 辅助开发

## 一、项目概述

本节界定要解决的问题、项目的核心判断，以及产品对用户的对外承诺。

### （一）要解决的问题

AI 已经能完成大部分编码工作，但它的完成速度已经超过理解速度。结果是：任务交付了，开发者却没有形成足以判断、维护和接管这项工作的理解。

这不是"不肯学习"的问题。认知卸载在很多场景下是合理的——查语法、写样板代码、整理文档，都适合交给 AI。真正的问题在于，有几种能力必须留在人身上，而当前的交互方式正在把它们一并卸载掉：

- 知道项目的目标、组成部分和关键约束

- 知道当前修改会影响哪里

- 理解主要方案之间的取舍

- 判断结果是否可信，出问题时知道从哪里查起

### （二）核心判断

产品的目标不是"防止认知卸载"，而是"在认知卸载的同时，保住可判断、可接手的最小理解"。

前者的范围无法界定、也无法衡量；后者可以界定为上述四个具体能力，并且每一项都可以设计成可观察的指标。

### （三）对外承诺

用户能直接感受到的一句话：

让你知道 AI 正在改什么、为什么这样改、哪些决定需要你做，以及出了问题如何接手。

## 二、问题定义与实证依据

本节先给出四组独立证据，再说明用于设计的补充依据、需要区分的问题，以及必须诚实说明的局限。

### （一）四组独立证据

| 研究 | 设计与样本 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| Anthropic 2026-01 随机对照试验 | 52 名以初级为主的工程师，学习一个所有人都没接触过的 Python 异步库（ Trio ）；两个编码任务后进行闭卷测验 | AI 组平均 50% ，手工组平均 67% （ p = 0.01 ，约 17 个百分点）； 完成速度差异不显著 （仅快约 2 分钟）； 最大差距出现在调试题 |
| MIT Media Lab 预印本 | 54 人， EEG 脑电监测； ChatGPT 组、搜索引擎组、纯大脑组三组写短文 | 脑连通性随外部支持量 系统性下降 ； 83.3% 的 ChatGPT 组无法引用自己刚写的任何一句 （其余两组仅 11.1% ）； 条件对调实验 —— 先自己想、再用 AI 的组，连通性 高于 纯大脑组；而先用 AI 、再被迫自己想，则 恢复不到基线 |
| METR 2025-07 随机对照试验 | 16 名资深开源开发者， 246 个真实任务；仓库平均 2.2 万 star 、超百万行代码 | AI 允许组耗时 +19% （置信区间 +2% 至 +39% ）；但开发者事前预期快 24% 、事后仍认为快 20%—— 约 40 个百分点的感知偏差 |
| Stack Overflow 2025 开发者调查 | 49,009 名开发者， 177 个国家 | 84% 在使用或计划使用 AI 工具，但 仅 33% 信任其准确度 ， 46% 主动不信任， 3% 高度信任； 第一大挫败感是"AI 方案几乎对、但不完全对"（66%） ； 45% 认为调试 AI 代码更耗时； 20% 表示自己解决问题的信心下降 ； 16.3% 表示 " 难以理解代码为什么这样工作 " |

这四组证据的共同点：问题不出在"AI 做错了"，而出在"AI 做对了，但人没有跟上"。

Stack Overflow 的两条数据尤其直接——"难以理解代码为什么这样工作"（16.3%）和"自己解决问题的信心下降"（20%），正是本项目要处理的现象本身。

### （二）用于设计的补充证据

以下研究不用于市场论证，但直接决定了产品的机制设计。

Anthropic 研究的分组差异（最关键的一条）：低分组（平均 <40%）的共同点是"完全委托 AI 生成代码""逐步把所有工作交给 AI""让 AI 代替自己调试"；高分组（平均 ≥65%）的共同点是"生成代码后追问直到理解""在同一个请求里同时要代码和解释""只问概念问题、自己改错"。说明"怎么用"比"用不用"更决定结果——产品的职责应该是把用户推向高分组的行为模式，而不是阻止他使用 AI。

Jošt、Taneski、Karakatič（2024，Applied Sciences，32 名本科生，10 周）：LLM 用于代码生成和调试与最终成绩显著负相关；用于解释则无显著负面影响，作者认为"可能不阻碍、甚至有助于"学习。说明"给解释"这件事在实证上是被支持的，问题在于解释的形态。

Microsoft Research（2025，319 名知识工作者调查）：对 AI 的信任越高，施加的批判性思考越少；对自身能力越有信心，施加的批判性思考越多。说明"提高对 AI 的信任"是错误方向，正确的方向是提高用户对自身判断的依赖。

Nature Medicine Perspective（2025-05，Duke-NUS 等）：命名三种失能——deskilling（专家停止练习而退化）、never-skilling（新手从未真正学会）、mis-skilling（不加批判地接受 AI 的错误并当作事实归档）。其中"mis-skilling"是本产品最直接对应的失效模式：用户以为懂了，但那是一个自己编造的说法。

Sankaranarayanan 等（2026-02，arXiv:2602.20206，78 人对照实验）：要求"先用自己的话解释 AI 生成的代码才能整合"的组，在 30 分钟断网维护任务中失败率 39%；无此要求的组失败率 77%。说明"强制输出理解"确实有效（失败率减半）；同时也说明这个机制已经被做过，本方案的差异必须在别处。

Gartner 预测：关键思维萎缩将推动半数全球组织在 2026 年要求"无 AI"技能评估。说明"能证明自己真的懂"正在从个人诉求变成组织需求。

### （三）必须区分的三件事

| 待验证问题 | 目前证据程度 |
| --- | --- |
| 用户使用 AI 时可能理解不足 | 已有证据 （上表四组独立研究） |
| 更好的交互能否改善理解、同时维持效率 | 合理假设，需实验 （有间接证据： Anthropic 的高分模式、 MIT 的条件对调、解释门实验） |
| 用户或企业是否愿意为此持续付费 | 尚未验证 （ Gartner 预测与招聘市场变化只能作为间接信号） |

结论：前景判断应建立在"减少返工、加快接手项目、提高审查质量"这些可观察结果上，而不是"大家担心被 AI 替代思考"。

### （四）三个必须诚实说明的局限

- MIT 研究目前为预印本，尚未通过同行评审；样本 54 人，任务是写作而非编程。

- METR 于 2026 年 2 月发布了后续数据，方向翻转为"约快 18%"，但 METR 自己声明该结果不可靠（选择偏差：开发者不愿被随机分配到无 AI 组，且会主动避开提交他们想用 AI 的任务）。因此"AI 让人变慢"不是稳健结论；稳健的是"感知与现实存在系统性偏差"。

- Anthropic 研究测量的是任务后即时理解，样本较小，使用的还是侧边栏助手而非 agent 编码器。作者推断 agent 的影响会更大，但这是推断而非测量。

因此本方案不主张"AI 降低长期认知能力"，只主张"完成任务的当下，理解没有被同步建立"——后者有直接证据，且可测量。

## 三、产品目标

本节给出可衡量的目标陈述，以及明确的非目标边界。

### （一）目标陈述

让用户借助 AI 完成开发的同时，保持对项目结构、关键决策与变更后果的理解与控制。

具体判据：用户让 AI 完成一个登录功能后，应当能回答——

身份信息存在哪里

权限在哪里检查

会话如何失效

哪些地方被改变了

出了问题该看什么证据

至于每一行样板代码，都要求用户理解，既不可能也没有必要。

### （二）明确的非目标

不是编程教学平台

不是代码质量或安全审计工具

不是替代现有 agent 的执行器

不要求用户阅读全部解释

## 四、目标用户与切入场景

本节界定首批用户、用户分层结构，以及首选的切入场景与选择理由。

### （一）首批用户

有编程基础、但对当前项目不熟悉的开发者。

### （二）用户分层

| 用户 | 主要痛点 | 产品价值 | 是否适合首先切入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接手陌生项目的开发者 | 不清楚模块关系、约束和历史决策 | 帮助定位、理解和安全修改 | 很适合 |
| 使用 AI 学习新技术的初中级开发者 | 功能完成了，却无法独立修改和排错 | 结合真实任务建立理解 | 适合 |
| 团队负责人、代码审查者 | AI 修改越来越多，审查和交接困难 | 变更依据、影响范围、决策记录 | 有商业潜力 |
| 学生（面对自己用 AI 完成的项目） | 交付物做出来了，但答辩时答不上追问 | 把成果转成可站得住的理解与答案 | 适合，且痛感有硬截止日 |
| 完全没有编程基础的用户 | 缺少判断选项所需的基础知识 | 需要大量教学和更强约束 | 第一版难度较高 |
| 熟悉项目的资深开发者 | 不想阅读基础解释 | 只需要异常、风险和关键取舍 | 可作为后续模式 |

### （三）切入场景

一位具备编程基础的开发者，进入一个陌生代码库，使用 AI 完成一次真实的功能修改。

选择理由：它同时包含"宏观认识"和"执行过程理解"，而且效果可以直接观察。后续再延伸到团队交接、代码审查和持续开发。

## 五、解决方案设计

本节说明交互围绕的三个问题、三个视图、决策卡片的结构，以及本方案在卡片设计上的主要增量。

### （一）交互围绕三个问题

产品界面只需要回答三件事：项目是什么；现在发生什么；哪些事情需要我决定。

### （二）三个相互关联的视图

| 视图 | 用户需要知道的内容 |
| --- | --- |
| 项目地图 | 核心模块、数据流、外部依赖、当前修改影响的区域 |
| 任务进度 | 当前目标、已经完成的语义步骤、剩余步骤、失败或变更原因 |
| 决策卡片 | 需要决定什么、有哪些可行方案、各自代价、依据和风险 |

关键约束：这里的"步骤"必须是用户能理解的工作单位（如"增加重复数据校验""调整导入接口"），而不是每次读文件、每条终端命令都讲解一遍。

### （三）决策卡片：产品的原子单位

以"添加 CSV 批量导入功能"为例，一张决策卡片包含以下几个部分。

当前步骤：确定导入失败时的数据处理方式
影响范围：导入接口、数据库写入、错误报告
核心操作：把校验通过的数据写入数据库

| 选项 | 行为 | 主要取舍 |
| --- | --- | --- |
| 全部成功才保存 | 一行失败，整批不写入 | 结果清晰，但用户需要修正后重新导入 |
| 保存正确的行 | 错误行单独报告 | 更灵活，但重试和去重逻辑更复杂 |
| 先做预检查 | 只显示问题，暂不写入 | 便于确认规则，但还需要后续提交步骤 |

随后才展示与该决策相关的参数（单次最大行数、批次大小、超时时间），并解释它们对性能、资源消耗和失败恢复的影响。

### （四）本方案对决策卡片的强化：预设问答与追问链

这是本项目相对现有方案的主要增量，也是直接对应 Anthropic 高分模式的设计。

传统做法是给用户一段解释，例如："这里使用 0.35 作为分类阈值。"

问题在于：读不进去，记不住，而且会产生"我看过了等于我懂了"的错觉——这恰好会加剧卸载。本方案改成交互式问答，并且追问链是显式的：

Q：为什么阈值是 0.35，不是 0.5？

A：正负样本比例约 1:7，accuracy 会失真，因此选择标准改为 F1；0.35 是 F1 在验证集上的峰值点。

证据：train.py:74，results/curve.png

追问链

— "0.5 行不行？" 答：行，但召回下降 6 个百分点。

— "为什么不用 PR 曲线选点？" 答：因为业务上漏检的代价高于误检。

— "换数据集还成立吗？" 答：不成立，因此这个值做成了配置项。

这样设计有三个理由。

- 解释是给人读的（会被跳过），预设问答是给人用的（被问到时能接住）。

- 追问链本身就是"会被问到什么"的预判——它直接对应"答辩、汇报、审查时答不上追问"这一真实场景。

- 每条结论强制绑定证据坐标（文件与行号）。这正是 Anthropic 研究中"高分组会追问直到理解"的机制化，也是与"编造一段通顺解释"的分界线。

### （五）解释与提问的频率分级

必须承认一个前提：如果要求用户每一步都参与判断，产品会被关掉。因此频率必须分级，且学习模式必须由用户主动选择。

| 步骤类型 | 交互方式 |
| --- | --- |
| 普通步骤 | 一句话说明目标和结果，细节按需展开 |
| 关键决策 | 呈现取舍及证据，让用户决定 |
| 高影响操作 | 明确确认对象、影响和恢复条件 |
| 学习场景（用户主动开启） | 偶尔让用户预测结果、指出影响范围，或完成一个小修改 |

学习场景的一个具体例子：在讨论批次大小时，先让用户判断"批次变大后，更可能增加内存占用，还是降低内存占用？"，再结合当前项目解释。

这个"先判断、再看答案"的顺序不是修辞技巧，它有直接的实证依据——MIT 的条件对调实验显示，先自己想再使用 AI 的组，脑连通性高于纯大脑组；而先用 AI 再自己想，则恢复不到基线。顺序本身就是机制。

### （六）两条硬原则

原则一：选择必须真实改变执行。用户选了"全部成功才保存"，实现和测试就必须覆盖事务边界和失败回滚。否则选择界面只是装饰——而装饰性的选择会训练用户机械点击，反而加深卸载。

原则二：不要为了界面整齐强行凑三个方案。允许用户选择"先调查""暂缓""提出其他约束"，往往比三个未经验证的技术选项更有帮助。

### （七）双通道形态

产品同时在两个时机工作，但重心在事后：

| 通道 | 时机 | 形态 | 是否打断用户 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程内 | 出现关键决策时 | 侧栏中的决策卡片 | 极少，仅关键节点 |
| 事后 | 任务结束后 | 落盘成文件 （决策记录、问题卡、证据索引） | 完全不打断 |

事后通道是重心的原因有三点。

- 用户最强烈的痛点出现在事后——"AI 做完了，但我说不清它做了什么"，而那时过程已经过去了。

- 需要用户主动打开的面板（含侧栏）存在被忽略的风险，而落在用户自己仓库里的文件是可积累的资产，也能对抗"功能被大平台吸收"。

- 决策记录一旦与代码版本和验证结果关联，其价值随时间增长，聊天记录则不会。

## 六、痛点—机制对应表

这是本方案对"痛点有没有被解决"的直接回答。

| 具体痛点 | 对应机制 | 证据支持 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不知道 AI 到底改了什么 | 变更证据索引与语义步骤归纳 | Stack Overflow ： 66% 抱怨 " 几乎对但不完全对 " | 关闭 AI 后能否说清模块关系 |
| 看不出为什么这样改 | 决策卡片（决定、理由、替代方案、代价） | Anthropic 高分组行为即追问到理解 | 追问链能接住几层 |
| 不知道会被问什么 | 预设问答与追问链 | Anthropic 、 Jošt 等 2024 ：解释类使用无负面影响 | 被追问时接住的层数 |
| 做过就忘、以为自己会 | 延迟理解探针 （数天后复测） | MIT ：条件对调后连通性恢复不到基线 | 数天后能否独立完成相关修改 |
| 出问题不知道从哪查 | 每条结论绑定文件与行号 | Stack Overflow ： 45% 认为调试 AI 代码更耗时 | 独立定位问题的耗时 |
| 不知道该不该信这个结果 | 验证结果与变更关联的可点击证据 | Stack Overflow ：仅 33% 信任 AI 准确度 | 验证通过率、返工次数 |
| 怕被打断、被上课 | 频率分级、事后为主、学习模式可选 | 产品设计约束（无直接文献） | 打断次数、关闭率 |

同时必须承认未解决的部分：本方案不能保证用户在长期上不退化。它只能保证在交付这一刻，理解被建立过、并可被检验。真正决定长期效果的，是用户是否持续使用它——这也是验证计划要测的核心。

## 七、关键设计原则与已知陷阱

本节指出产品最可能失败的地方，以及三条不依赖用户主动性的防线。

### （一）最大陷阱

用户读了说明、点了推荐选项，却仍然没有理解。

"看过解释"不能等同于"掌握了知识"。用户完全可能在每一步机械地点推荐项，把决策继续外包给 AI——形式上是"人在环里"，实质上是卸载换了个位置。

这条陷阱是整个项目的生死线：如果产品只是把解释做得更友好，它会做出一个反而加深认知卸载的东西。

### （二）三个不依赖用户主动性的机制

针对上述陷阱，本方案设置三道防线，都不要求用户"更努力"。

- 证据坐标强制：每条卡片结论必须指向具体文件与行号，指不到就不写。这排除了"通顺但无法核实的解释"。

- 延迟理解探针：在任务完成后第 3 至 7 天，抽样复测"能否独立完成相关修改"。这是唯一无法靠点击行为伪造的指标。

- 事后落盘：产出是用户仓库里的文件，可以被提交、被审查、被带走。它不依赖用户在过程中保持专注。

## 八、技术方案

本节给出总体数据流、四个必须注意的设计约束、模块难度评估、第一版技术选型，以及本方案的三个技术增量。

### （一）总体数据流

输入侧

代码 / 配置 / 文档　　　　　　　　─►　项目结构与证据索引

Agent 工具事件 / 代码差异 / 测试结果 ─►　实际任务状态

│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼
　　　　　　　　　　　解释与决策生成（LLM 加结构化校验）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼

项目地图 / 任务进度 / 决策卡片（三种视图）

│
　　　　　　　　　┌───────────────────┴───────────────────┐
　　　　　　　　　▼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼
　　　　　　　用户选择　　　　　　　　　　　　　　　　　持久化决策记录
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　▼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　权限检查与执行控制　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　▼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

Agent 执行 ──► 回到「实际任务状态」　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　└──────► 回流至「解释与决策生成」◄───────────┘

闭环的意义：用户的选择会影响后续解释与实现，决策记录又会反馈回下一次解释。因此产品的价值随使用时间累积，而不是每次从零开始。

### （二）四个必须注意的设计约束

约束一：项目结构与任务计划必须分别维护。项目结构描述模块和依赖，任务计划描述这次准备做什么。计划会重排、失败、重试，不能拿一份初始任务清单冒充实时进度。

约束二：进度必须由实际证据驱动。至少区分四种状态：计划修改、已尝试执行、已产生变更、已通过相关验证。

Agent 说"已经完成"，不等于相关测试真的通过。每个关键结论最好都能点开对应的文件、差异或测试结果。

约束三：解释必须标明事实、推断和未知。例如：

已确认：这个接口调用了导入服务。

推断：大文件可能使内存占用增加。

尚未验证：当前部署环境能承受多大的文件。

解释是基于可见证据生成的说明，不能当作模型内部推理的真实记录。

约束四：用户的控制权必须落到执行层。在界面上放一个"暂停"按钮并不难，可靠地阻止操作、保存状态、恢复执行才难。现有工具已提供基础能力（Claude Code 的 hooks 可在工具执行前介入；LangGraph 的 interrupts 支持持久化暂停并接受外部输入后继续），说明机制可实现，但覆盖范围取决于接入方式。

两个容易遗漏的问题：用户批准后，如果代码版本、操作参数或方案发生变化，原批准可能需要失效；暂停恢复可能导致某些代码被重复执行，写入操作需要考虑幂等性。

Git 可以帮助恢复代码变更，却不能自动撤销已经发生的数据库写入、发布或外部消息发送。

### （三）模块难度评估

| 模块 | 难度 | 主要原因 |
| --- | --- | --- |
| 从代码库生成初始概览 | 中 | 做出有用的概览不难，保证完整准确较难 |
| 随代码修改更新结构和影响范围 | 高 | 动态依赖、跨模块关系与失效判断复杂 |
| 将大量工具事件归纳为可理解的步骤 | 高 | 需要识别重试、计划变化和语义边界 |
| 生成有依据的方案及参数解释 | 中到高 | 方案必须符合当前项目的实际约束 |
| 用户选择后可靠暂停、继续和恢复 | 高 | 涉及执行状态、幂等、超时和异常 |
| 风险识别 | 高 | 需结合环境、权限和业务背景， 无法保证全面 |
| 判断用户是否真正理解 | 高 | 点击行为不能代表理解 |
| 兼容多个 IDE 、 Agent 和语言 | 很高 | 事件接口和控制能力差异很大 |

结论：整个项目的难度集中在"可靠同步"，而不是生成漂亮的解释。

### （四）第一版技术选型

| 层次 | 建议 |
| --- | --- |
| 界面 | VS Code 扩展侧栏（过程内）与仓库内文件产出（事后） |
| 本地服务 | TypeScript / Node.js ，与扩展共用类型 |
| 项目分析 | 先支持一种语言，利用语法分析与语言服务 |
| 状态存储 | SQLite |
| 变更证据 | Git diff 、测试结果、工具事件 |
| 解释与方案生成 | 现有大模型，输出结构化数据并校验 |
| 执行控制 | 一个有官方接入能力的 Agent ，或自己可控的执行器 |
| 产出落盘 | docs/decisions/ 下的 Markdown 文件 |

不建议第一版就做：全新 IDE、通用 Agent 平台、知识图谱数据库、多 Agent 协作。它们会显著扩大工作量，却不直接验证最重要的假设。

### （五）本方案的三个技术增量

- 决策点判据：把"值得解释的地方"从主观判断变为可计算条件——换一个合理的选择、结果会不同，即为决策点。具体触发条件包括：魔数、阈值与超参，带业务含义的条件分支，库与算法选择，数据切分方式，兜底与降级行为。纯格式调整与重命名不计入。

- 证据坐标强制：结构化解说输出必须携带文件与行号，无法定位的条目丢弃。这是唯一能防止"编造解释"的工程手段。

- 延迟理解探针：任务后 3 至 7 天抽样复测独立完成能力，作为不可伪造的理解指标。

## 九、与现有工作的对比

本节列出已有产品、已有开源项目与学术工作，并说明本方案的位置与可主张的差异。

### （一）已有产品

| 产品 | 已有的相关能力 | 对本项目的启示 |
| --- | --- | --- |
| Cursor | Plan Mode 、澄清问题、计划中的 Mermaid 图 | " 有计划、有图、有选项 " 难以单独构成差异 |
| Claude Code | Explanatory 模式讲解选择； Learning 模式让用户参与部分实现 | " 边做边讲、让用户参与 " 已有直接竞争 |
| Kiro | 将工作组织为需求、设计、任务 | 结构化规划已是明确产品方向 |
| DeepWiki | 代码库文档、架构图和问答 | 静态项目理解已有专门产品 |
| ChatGPT Study Mode | 以理解优先的学习模式 | 大厂已开始提供学习模式 |

### （二）已有开源项目与学术工作

| 项目或论文 | 内容 | 规模或结果 |
| --- | --- | --- |
| iFixAi | 32 类风险测试，用 不同供应商的独立 LLM 评审以避免自评偏差，映射 EU AI Act 、 ISO 42001 、 NIST AI RMF | 约 19.1k star |
| Semantica | Context Graph 溯源， 全程不调用大模型 ，确定性输出 | 10.8k star |
| AssumptionMiner arXiv:2607.22898 | 从 LLM 生成的代码中提取隐式假设，记录含理由与替代方案，并用 AST 依赖图链接受影响的代码区域 | 提取 F1 0.816 |
| ExplainBench arXiv:2607.26451 | 让独立问答模型 只依据解释文本 答题，为解释质量打分 | 局部意图题平均仅 0.38 |
| Sankaranarayanan 等 arXiv:2602.20206 | " 解释门 " ：先用自己的话解释 AI 代码才能整合 | 断网维护失败率 39% 对 77% |

### （三）本方案的位置

必须坦率地说：本方案的每一项单独机制，几乎都已经被人做过。

过程内解释：Cursor、Claude Code、Kiro

静态项目理解：DeepWiki

决策点提取：AssumptionMiner

轨迹与证据溯源：Semantica、h5i

风险审计：iFixAi

强制输出理解：解释门（已有实验结论）

因此差异化不能建立在"机制新颖"上，只能建立在三处组合与出口上。

- 出口不同：现有工作的出口是"让重新生成代码更精准"或"让 AI 可审计"；本方案的出口是"让人能答得上、能接手"。同一个技术底座，面向不同的人。

- 链条不同：把"项目结构、当前任务、实际修改、关键决策、验证结果、更新后的项目理解"打通成一条闭环，而不是提供其中某一环。

- 时点不同：以事后为主而非过程内。现有方案几乎全部要求用户在 AI 工作时在场，而最痛的场景恰恰在事后。

同时必须承认：这些差异仍可能被大平台吸收。能否形成优势，取决于是否在一个具体工作场景中明显做得更好，而不是功能数量更多。

## 十、成本与实施路线

本节给出估算前提、三阶段实施路线与运行成本的构成。

### （一）前提假设

以两名全职工程师、具备扩展开发与 LLM 应用经验、复用现有模型与运行时为假设进行估算。若为单人实施，需按下节的阶段划分推进。

### （二）三阶段路线

| 阶段 | 范围 | 人力 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0：最小闭环 | 一个代码库、一种语言、一个 Agent 、一次真实功能修改。只做四件事：读取代码与提交差异、识别 3 至 5 个决策点、生成预设问答卡（含证据坐标）、落盘到 docs/decisions/ | 1 人 | 2 周 |
| P1：可用产品 | 增加过程内侧栏、项目地图、任务进度视图、语义步骤归纳、决策记录的历史关联 | 1 人 | 4 至 6 周 |
| P2：完整方案 | 增加选项机制与执行控制（暂停、恢复、幂等）、验证结果关联、风险识别、多语言与多运行时兼容 | 2 人 | 8 至 12 周 |

P0 的定位：它不是产品，而是一次可证伪的验证——用最小的工程量回答"这些卡片有没有用"这个唯一重要的问题。

总计：约 8 至 12 周形成有限范围的可试用版本。支持单一工作流的稳定产品通常还需要数月打磨；跨多个运行时和语言的通用产品会显著更久。这是按上述范围作出的工程估算，不是确定工期。

### （三）运行成本

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 模型调用 | 仅为关键决策生成卡片，普通步骤不调用；成本与任务中决策点数量成正比（目标：每次任务不超过 5 张卡片） |
| 本地存储 | SQLite ，可忽略 |
| 静态分析 | tree-sitter 等为本地计算，无外部成本 |
| 主要成本项 | P1 的语义步骤归纳需要对工具事件流做持续处理，是成本热点，需做静态预筛 |

## 十一、验证计划

本节说明对照设计、两轮验证安排、观察指标，以及明确不使用的指标。

### （一）对照设计（关键）

必须与"现有 Agent 加上计划和解释模式"比较，而不是与完全不解释的工具比较。

如果只和完全不解释的工具比较，会严重高估本方案的价值。真实竞争对手包含用户已经能免费或低成本开启的解释与规划功能。因此对照必须包含三组：

- 原有 Agent

- 原有 Agent 加上计划与解释模式（真正的对手，不能省）

- 本方案

### （二）两轮验证

第一轮：访谈与观察（15 至 20 位目标用户）。让用户展示最近一次"AI 改完了，但自己不知道发生了什么"的真实任务，记录理解不足最终造成了什么后果：返工、审查困难、无法排错，还是仅仅是心理不安。

第二轮：小组对照实验。邀请一小组用户在陌生项目中完成相近任务，比较上述三组。

小样本只能帮助发现方向，不能据此做强因果结论。

### （三）观察指标

| 指标 | 验证什么 |
| --- | --- |
| 任务完成率、缺陷与返工次数 | 是否改善实际工作 |
| 总耗时、被打断次数 | 理解收益是否值得额外成本 |
| 暂时关闭 AI 后解释模块关系 | 是否形成宏观认识 |
| 独立定位问题、预测参数影响 | 是否具备接管能力 |
| 数天后完成相关修改 | 理解是否真的保留和迁移（ 最硬的信号 ） |
| 持续使用、愿意付费试点 | 是否存在商业需求 |

### （四）明确不使用的指标

不要把"展开解释次数""点击选择次数""卡片阅读时长"当作核心成功指标。

这些数字容易变好看，但什么都不能证明。尤其是点击行为，它恰恰是本方案第一节所警告的"机械点击替代真实理解"的产物。

## 十二、风险与对策

本节列出七类主要风险及其程度与应对方式。

| 风险 | 程度 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 被大平台吸收 | 高 | 差异不放在 " 功能 " 上，放在 落在用户仓库的决策记录 与 延迟理解探针 上；前者是用户资产，后者是大平台不会做的事 |
| 被质疑"这不就是提示词包" | 高 | 在对外说明的第一屏讲清两个不可替代的动作： 读真实工件出题 ，以及 对照证据坐标判卷 |
| 用户跳过说明、机械点击 | 中高 | 事后为主、频率分级、学习模式可选；以 " 数天后能否自己改 " 而非点击行为做指标 |
| 需求不自发转化 | 高 | 优先选 有硬截止日 的场景（答辩、面试、交接、汇报） |
| " 可靠同步 " 难度被低估 | 高 | P0 、 P1 、 P2 分阶段； 第一版不承诺执行控制 ，只承诺观察与记录 |
| 理解改善但无人付费 | 中 | 保留出口：可作为教育产品、团队入职工具或现有开发工具的插件功能 |
| 静态分析覆盖不全 | 中 | 明确允许 " 不确定 " 和人工修正，不假装完整 |

## 十三、结论

综合以上分析，本方案得出五点结论与一条下一步建议。

- 痛点有实证支持，但"觉得有用"与"持续付费"之间仍需验证。当前证据能支持"理解没有被同步建立"，不能支持"长期认知能力下降"。

- 目标应收窄为："帮助有编程基础的人，在陌生项目中完成一次可理解、可接管的修改。"

- 产品定义应收窄为：不是"多解释几句"，而是"让用户在 AI 出错或需要交接时接得住"——这需要把项目结构、任务、修改、决策、验证结果连成一条可回溯的链。

- 技术可行性成立，但难点在可靠同步，不在生成解释。因此实施必须分阶段，第一版只承诺观察与记录。

- 主要风险是被大平台吸收，可防守的位置是"落在用户仓库中的、与代码版本和验证结果关联的决策记录"。

建议下一步：完成 P0 的 2 周最小闭环，用它回答唯一重要的问题——这些卡片有没有让使用者被追问时多接住一层。

## 参考文献

以下文献按实证研究、技术工作与产品对照三类列出。

实证研究

- Shen, J. H., & Tamkin, A. How AI Impacts Skill Formation. Anthropic, 2026-01. 随机对照试验，52 名工程师，学习 Trio 异步库；测验 AI 组 50% 对 手工组 67%（p=0.01），速度差异不显著。

- Kosmyna, N., et al. Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task. MIT Media Lab. 预印本，尚未同行评审。54 人 EEG 实验；83.3% 的 ChatGPT 组无法引用自己刚写的句子；含条件对调实验。

- Becker, J., Rush, N., Barnes, B., & Rein, D. Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity. METR, 2025-07. 随机对照试验，16 名开发者、246 个任务；AI 组耗时增加 19%（CI +2% 至 +39%），开发者自认快 20%。

- METR. We are Changing our Developer Productivity Experiment Design. 2026-02. 后续数据显示约快 18%，但作者声明因选择偏差而不可靠。

- Stack Overflow. 2025 Developer Survey. 49,009 名开发者，177 个国家。84% 使用 AI，33% 信任其准确度，66% 抱怨"几乎对但不完全对"。

- Jošt, G., Taneski, V., & Karakatič, S. The Impact of LLMs on Student Performance in Programming Education. Applied Sciences, 2024. 32 名本科生，10 周实验。

- Microsoft Research. The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort. 2025. 319 名知识工作者调查。

- Rethinking Clinical Skill Formation in the Age of AI. Nature Medicine（Perspective）, 2025-05, Duke-NUS Medical School 等。提出 deskilling、never-skilling、mis-skilling 三分类。

- Sankaranarayanan, et al. arXiv:2602.20206, 2026-02. 78 人对照实验，"解释门"组断网维护失败率 39% 对 无限制组 77%。

- Gartner. 2025. 预测关键思维萎缩将推动半数全球组织在 2026 年要求"无 AI"技能评估。

技术工作

- AssumptionMiner: Extracting, Tracing, and Revising Implicit Assumptions in LLM Code Generation. arXiv:2607.22898.

- ExplainBench. arXiv:2607.26451.

- Claude Code Hooks 官方文档（工具执行前介入机制）。

- LangGraph Interrupts 官方文档（持久化暂停与恢复机制）。

产品对照

- Cursor Plan Mode；Claude Code Explanatory 与 Learning Mode；Kiro；DeepWiki；ChatGPT Study Mode。

- iFixAi（约 19.1k star）；Semantica（10.8k star）；h5i。

## 附录 A：决策卡片完整样例

场景：开发者使用 AI 在一个陌生的电商后端项目中添加"订单 CSV 批量导入"功能。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

决策卡 #2 / 共 5 张

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

当前步骤　 确定导入失败时的数据处理方式
影响范围　 导入接口 · 数据库写入 · 错误报告
核心操作　 把校验通过的数据写入数据库
证据位置　 src/services/importService.ts:42-118

【可选方案】

A. 全部成功才保存
　　 行为：一行失败，整批不写入
　　 取舍：结果清晰；用户需修正后重新导入
　　 代价：大文件失败时重试成本高

B. 保存正确的行
　　 行为：错误行单独报告
　　 取舍：更灵活；但重试与去重逻辑更复杂
　　 代价：需要额外的幂等设计

C. 先做预检查
　　 行为：只显示问题，暂不写入
　　 取舍：便于确认规则；但需要后续提交步骤

【相关参数】
　单次最大行数　 影响内存占用与超时风险
　批次大小　　　 影响吞吐与失败恢复粒度
　超时时间　　　 影响部分失败时的状态一致性

【预设问答】
　Q: 为什么这里需要考虑幂等性？
　A: 因为暂停恢复或重试可能导致同一批数据被二次写入。
　　 证据：src/db/orders.ts:88（无唯一约束）

【追问链】
　· 如果导入过程中服务重启会怎样？
　· 部分失败后，用户看到的错误报告是否能定位到具体行？
　· 这个选择会不会影响后续的对账逻辑？

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

注意：卡片中的每个结论都可以点开到具体文件与行号。无法定位的条目不予展示。

## 附录 B：术语表

下表汇总正文中使用的关键术语及其含义。

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 认知卸载 | 把思考过程外包给外部工具 |
| 认知债（ cognitive debt ） | 因长期外包思考而累积的、需要日后偿还的理解缺失 |
| mis-skilling | 不加批判地接受 AI 的错误，并当作事实归档 |
| 决策点 | 存在多个合理选择、且不同选择会导致不同结果的位置 |
| 证据坐标 | 指向具体文件与行号的引用，用于验证结论 |
| 延迟理解探针 | 任务后数日复测独立完成能力，作为不可伪造的理解指标 |
| 可靠同步 | 界面呈现的状态与真实执行状态保持一致的能力 |